国土房管局周工作动态

（3月12日——16日)

- 福银高速绿化项目完成放线工作；银西铁路项目完成周陵办司魏鱼塘、渭城办羊过停车场评估并开始拆迁；恒大童世界项目启动35KV碱刘线迁改，完成8000米围网拆除；绿地自贸基地项目；万通电器、宏升医药(海丰石油)分别完成80%办公用房及厂房拆除，完成设备拍卖；秦汉中心医院项目开始进行地面附着物清理，预计3月20日清理完毕。

- 恒大童世界项目6宗地已在西咸新区土地管理部门过会；协调财政局支付绿地项目占补平衡费951万元。

- 征迁固投支出总计10258.4万元。

- 渭柳佳苑安置小区办理22户群众回迁手续，秦韵佳苑安置小区回迁群众接房84户。

- 开展了2017年度卫片执法案件调查和罚没协调工作；办理星河湾房地产开发公司、秦汉新城房建公司、陕西迪泰克材料有限公司等单位不动产登记业务。

- 枫丹丽舍业主投诉物业费偏高及房屋质量等问题，我局已经开会研究，制定整改方案。要求开发商制定整改措施，立即组织维修，每日报送整改工作进展情况。后续问题持续动态监管中。