西安市商品房预售资金监督管理实施细则

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为保障商品房项目竣工交付，维护购房人合法权益，进一步明确和细化商品房预售资金监管工作，促进房地产市场平稳健康发展，根据《住房和城乡建设部 人民银行 银保监会关于规范商品房预售资金监管的意见》（建房〔2022〕16号）、《中国银保监会办公厅 住房和城乡建设部办公厅 中国人民银行办公厅关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》（银保监办发〔2022〕104号）、《最高人民法院 住房和城乡建设部 中国人民银行关于规范人民法院保全执行措施确保商品房预售资金用于项目建设的通知》（法〔2022〕12号）、《西安市商品房预售资金监督管理办法》（市建发〔2021〕28号,以下简称《办法》）等商品房预售资金监管相关规定，制定本细则。

第二条 本市行政区域内（含西咸新区）申请预售许可的商品房开发项目，其预售资金的交存、支出、使用及监督管理，适用本细则。

第三条 市住房建设行政主管部门负责全市商品房预售资金监管工作的指导监督，优化完善商品房预售资金监管系统（以下简称监管系统），制定《商品房预售资金监管协议书》示范文本。

各区县住房建设行政主管部门、开发区管委会负责本辖区商品房开发项目预售资金交存、支出、使用等活动的监督管理，按工程建设进度核拨预售资金，并对违法违规行为进行查处。

中国人民银行西安分行营管部（以下简称“人行营管部”）负责对开展商品房预售资金监管及相关业务的商业银行账户管理、结算情况进行监督检查。

市金融工作局负责联系协调银保监部门对商业银行预售资金监管违规行为依法依规进行查处。

市住房公积金管理部门负责对受委托银行住房公积金贷款发放情况进行监督管理，指导受委托银行将公积金贷款直接发放至监管账户。

第四条 房地产开发企业（以下简称开发企业）应当使用监管系统开展商品房预售资金监管相关业务，各区县住房建设行政主管部门、开发区管委会非必要不得要求开发企业提供纸质资料,实行预售资金监管相关业务“全程网办”。

第二章 监管银行选择

第五条 市住房建设行政主管部门应会同人行营管部、银保监部门通过公开招标方式，综合银行资信状况、监管能力、服务水平、技术保障等因素，确定能够承接商品房预售资金监管业务的银行。市住房建设行政主管部门应当在门户网站公示中标的商业银行（以下简称合作银行），并与合作银行签订商品房预售资金监管合作协议（以下简称合作协议），约定双方合作开展商品房预售资金监管工作的权利义务等相关事宜。

第六条 开发企业可在市住建局官方网站公布的合作银行或其分支机构中自主选择监管银行，除因被暂停新承接商品房预售资金监管业务资格外，各区县住房建设行政主管部门、开发区管委会不得违规干涉开发企业选择监管银行。

第三章 监管账户设立及监管协议签订

第七条 开发企业应在监管银行开立有“预售资金监管专户”字样的监管账户，账户性质必须为专户。监管账户不得作为扣税账户、不得支取现金或挪作他用。

第八条 开发企业开立监管账户后，应与项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会、监管银行签订三方《商品房预售资金监管协议书》（以下简称监管协议）。

第九条 开发企业确认监管协议信息无误后提交至监管系统，项目辖区住房建设行政主管部门、开发区管委会应在3个工作日内进行确认或退回，退回的应当说明原因。

第十条 监管协议必须由项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会、监管银行、开发企业三方法定代表人（授权代理人、负责人）签字或盖章并加盖公章，否则不能办理后续业务。

第四章 监管账户账务管理

第十一条 监管银行应通过智能POS机或线上预售资金交存平台等方式，做到监管账户出入账等账务清分不超过1个工作日，确保监管系统显示的数据信息及时准确。

第十二条 除监管系统自动对账外，监管银行还应与项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会进行每月不少于1次的人工对账，对账内容包括但不限于监管账户余额、收款、付款、冲正、结息、解除监管等信息，监管银行应当提供纸质对账材料或传输纸质材料扫描件至项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会并积极开展对账工作。

第十三条 人民法院冻结监管账户的，监管银行应在1个工作日内通知项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会。

第五章 监管协议变更

第十四条 因已确定的重点监管额度与实际工程造价不匹配等原因需要变更重点监管额度等协议内容的，开发企业应向项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会进行申请并提交以下资料：

（一）变更监管协议申请表（附件1）；

（二）监管银行同意变更的证明文件；

（三）企业营业执照、法定代表人和经办人身份证明、委托书。

项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会应在收到资料后3个工作日内办理完毕，同意变更的，应向开发企业出具同意变更监管协议通知书（附件2），不同意变更的，出具不予变更通知书（附件3）。

第十五条 监管账户一经设立，原则上不允许变更，属以下情形之一的可向辖区住建部门申请变更：

（一）项目监管楼幢尚未销售的；

（二）项目建设发生重大变故的；

（三）其他确需变更的特殊情形。

第十六条 监管账户变更按以下流程办理：

（一）开发企业因企业名称、开户行、监管账号等信息变更，申请变更监管账户的，应先告知购房贷款发放银行拟变更事项，并向项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会提交以下资料：

1.解除监管协议申请表（附件4）；

2.监管银行同意解除的证明文件；

3.已告知购房贷款发放银行拟变更事项的有关材料；

4.企业营业执照、法定代表人和经办人身份证明、委托书。

（二）项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会收到资料后应在2个工作日内办理完毕，同意解除的，应向开发企业出具同意解除监管协议通知书（附件5），不同意解除的，出具不予解除通知书（附件6）。

（三）收到同意解除监管协议通知书后，开发企业应在1个工作日内与项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会、监管银行重新签订监管协议，并将变更后的监管账户信息告知购房贷款发放银行。

项目监管楼幢已销售的，应在重新签订监管协议后一个工作日内将原监管账户中的预售资金全部转入变更后的监管账户。

（四）账户变更期间，项目监管楼幢不得销售，监管账户不得拨付资金、不得办理冲正等业务。

第六章 重点监管资金额度管理

第十七条 各区县住房建设行政主管部门、开发区管委会按《办法》要求确定的重点监管资金额度，住宅类项目正负零以上单方工程造价不得低于中国建设工程造价信息网公示的西安市住宅单方工程造价，不得高于3800元/平方米（毛坯）、5500元/平方米（全装修）。市住房建设行政主管部门可根据市场价格变动适时调整重点监管资金最低、最高额度标准；可根据开发企业信用等级实施差别化的重点监管资金额度核算标准。

第十八条 商业、办公类项目重点监管资金额度由项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会根据工程建设成本等实际情况综合测算确定。办理《商品房预售许可证》的车位一并纳入预售资金监管，其重点监管资金额度以开发企业提供的车位造价清册确定。

第十九条 重点监管资金只能用于支付施工进度款、设备材料款，不包括勘察、设计、监理等费用。住宅及商业类重点监管资金只能用于支付监管项目正负零（工程形象进度）至首次不动产登记期间产生的费用，车库根据实际用款进度进行拨付。重点监管资金严禁用于归还项目开发贷款本息。

第七章 预售资金存入

第二十条 开发企业应在销售现场公示监管账户名称、账号、开户行及监管协议等相关信息。购房人应根据在商品房预售资金交存指引平台打印的预售资金交存单，通过销售现场监管银行临时网点、银行网点柜台、手机银行、网银转账等方式将购房款直接存入监管账户。通过手机银行、网银转账等方式交款时，应在“附言”信息中顶格填写（英文、半角）交存单号。

第二十一条 监管银行可与开发企业确定在销售现场集中收款的期限，集中收款结束后要继续保持营业网点柜面、手机银行等交存途径畅通，监管银行收款时需查验预售资金交存单（购房人自行转账除外），确保预售资金直接交存至监管账户，各区县住房建设行政主管部门、开发区管委会应做好监督检查。

第二十二条 商品房预售资金（不含待发放的购房贷款及分期付款首期款以外的购房款）交存至监管账户前，不得进行《商品房买卖合同（预售）》网签备案。

第二十三条 严禁开发企业代收预售资金（含定金、订金、诚意金、认筹金、首付款、购房贷款、分期付款等所有形式的全部房款），对出现违规代收的，监管银行不得擅自清分。

第二十四条 合作银行应加强对开发企业开立的非监管账户的管理，不得使用非监管账户收取预售资金，如发现非监管账户存在商品房预售资金入账的，应及时报告项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会。

第二十五条 商业银行在发放商品房购房贷款时，应将购房贷款直接划转至监管账户，在“附言”信息中顶格填写（英文、半角）交存单号，跨行批量发放商品房购房贷款的，开发企业及购房贷款发放银行应配合监管银行在1个工作日内做好账务清分。

第二十六条 监管银行应通过监管系统定期（每周不少于一次）检查购房贷款入账情况，对明显超出一般贷款发放期限的，要在一个工作日内反馈至项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会。

第二十七条 监管银行应及时核对监管账户资金入账、拨付等情况，将监管账户数据实时同步至预售资金监管系统，确保监管系统与银行系统数据信息一致。

第八章 预售资金拨付使用

第二十八条 开发企业向项目辖区住房建设行政主管部门、开发区管委会申请拨付重点监管资金的，应提交以下资料：

（一）资金拨付申请表（附件7）；

（二）法定代表人和经办人身份证明、委托书；

（三）用于支付施工进度款的，提供工程建设合同（首次申请时提供）及施工、监理单位签章的施工进度材料、质量验收记录等证明材料；

（四）用于支付设备材料款的，提供与供应商签订的购销合同（首次申请时提供）；

（五）首次拨款后，再次申请用款，应当上传上次申请用款事项的收款凭证等资料。

第二十九条 《办法》规定的建设层数达三分之一、建设层数达三分之二、主体结构验收、竣工验收、竣工验收备案5个节点及对应重点监管资金总额的20%、35%、50%、95%、99%的拨付比例，仅作为到达节点之前的最高限制比例，各区县住房建设行政主管部门、开发区管委会应根据工程实际进度拨付资金，不得按比例上限提前拨付。

第三十条 增加外墙装饰及内外装饰装修节点，外墙装饰完成前，累计申请使用重点监管资金不得超过重点监管资金总额的65%；内外装饰装修（含外墙装饰）完成前，累计申请使用重点监管资金不得超过重点监管资金总额的85%。

第三十一条 各区县住房建设行政主管部门、开发区管委会应在工程建设进度达到上述节点（不含预售许可审批过程中已确认的节点及竣工验收备案）后，指派不少于两人前往项目现场勘察施工进度，现场勘察人员应拍摄能准确显示相应楼幢施工进度的照片，并填写《商品房项目建设进度现场勘察情况表》（附件8），将包含现场照片、《商品房项目建设进度现场勘察情况表》在内的现场勘察文件资料上传至预售资金监管系统备查，否则不能超过对应节点的最高拨付比例拨付重点监管资金。

第三十二条 各区县住房建设行政主管部门、开发区管委会收到开发企业提交的重点监管资金拨付申请后，应在2个工作日内完成审核，审核通过的，出具《重点监管资金同意拨付通知书》（附件9），审核不通过的，出具《重点监管资金不予拨付通知书》（附件10）。

第三十三条 各区县住房建设行政主管部门、开发区管委会原则上应将重点监管资金直接拨付给与开发企业签订合同的相关当事人或相关单位，若开发企业确已支付涉及监管项目的施工进度款、设备材料款，开发企业可申请将相应重点监管资金直接拨付至开发企业，各区县住房建设行政主管部门、开发区管委会应认真核实，确认开发企业已付款且拨付该笔资金后不超过应拨付资金比例的，可以依开发企业申请进行拨付。

第三十四条 收到项目辖区住房建设行政主管部门、开发区管委会出具的《重点监管资金同意拨付通知书》后，监管银行应在1个工作日内拨付资金，但因开发企业原因导致资金未能按时拨付的，由开发企业承担相关责任。

第三十五条 除错误入账等无法清分的情况外，预售资金入账信息清分录入监管系统前，不得进行退购房款等出账操作。

第三十六条 监管银行违反监管协议，未经项目辖区住房建设行政主管部门、开发区管委会核实同意，擅自拨付重点监管资金的，应当负责追回资金，无法追回的依法承担相应赔偿责任。

第三十七条 监管账户累计入账金额超过重点监管资金额度后，开发企业申请使用非重点监管资金的，由监管银行根据开发企业申请直接拨付，项目辖区住房建设行政主管部门、开发区管委会无需审核。

第三十八条 监管账户被人民法院冻结后，房地产开发企业、商品房建设工程款债权人、材料款债权人、租赁设备款债权人等请求以监管账户资金支付工程建设进度款、材料款、设备款等项目建设所需资金，或者购房人因购房合同解除申请退还购房款，经项目辖区住房建设行政主管部门审核同意的，商业银行应当及时支付，并将付款情况及时向人民法院报告。

第九章 保函置换重点监管资金

第三十九条 监管账户累计入账资金达到重点监管额度后，开发企业可凭商业银行出具的保函，申请置换与保函金额同等额度的重点监管资金。

第四十条 开发企业有以下违规行为的，一经查处，三年内不得办理保函等额置换重点监管资金业务：

（一）使用非监管账户收存预售资金的；

（二）提供虚假证明材料申请支取重点监管资金的；

（三）未按规定使用预售资金的。

第四十一条 监管评级4级及以下或资产规模低于5000亿元的商业银行不得开展保函置换重点监管资金业务。商业银行不得向作为本银行主要股东、控股股东或关联方的开发企业出具保函置换重点监管资金。企业集团财务公司等非银行金融机构不得出具保函置换重点监管资金。

第四十二条 因违法违规或违反合作协议、监管协议约定而被暂停新承接商品房预售资金监管业务资格的商业银行，暂停期间不得出具保函置换重点监管资金。

第四十三条 开发企业申请使用保函等额置换重点监管资金的，出具保函的银行（以下简称出函银行）与监管银行不能为同一银行或同一银行的不同分支机构。

第四十四条 保函由外地银行网点出具的，须在我市同行进行转开。转开成功后，转开银行为保函兑付银行。

第四十五条 开发企业和出函银行须向监管银行提供见索即付性单方不可撤销的现金保函及出函银行总行的授权文件。出函银行应统一使用《商品房预售资金保函示范文本》（附件11）开立保函。

第四十六条 保函置换金额不得超过监管账户中确保项目竣工交付所需的资金额度的30%，置换后的重点监管资金不得低于监管账户中确保项目竣工交付所需的资金额度的70%。

第四十七条 监管银行对保函的合法性、担保及赔付能力、金额及期限等情况进行审核，审核通过后，开发企业和出函银行将以下资料提交至项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会：

（一）保函置换重点监管资金申请表（附件12）；

（二）见索即付性保函及出函银行总行的授权文件；

（三）开发企业法定代表人和经办人身份证明、委托书；

（四）出函银行营业执照、法定代表人（负责人）身份证、委托代理人身份证、授权委托书；

（五）监管银行出具的同意接收保函的证明文件。证明文件应当包括以下内容：

1.已对保函的真实性、合法性、出函银行赔付能力、赔付责任等进行审核。

2.监管银行同意接收保函并与项目辖区住房建设行政主管部门、开发区管委会及开发企业签订监管协议的补充协议（附件13）。

第四十八条 项目辖区住房建设行政主管部门、开发区管委会应在收到资料后3个工作日内办理完毕，同意办理的，开发企业可向项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会提交保函置换重点监管资金拨付申请表（附件14），申请拨付同等额度的重点监管资金，项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会审核通过后，出具《保函置换重点监管资金拨付通知书》（附件15）。

第四十九条 开发企业要按规定使用保函置换的预售监管资金，优先用于项目工程建设、偿还项目到期债务等，不得用于购置土地、新增其他投资、偿还股东借款等。开发企业要按约定承担监管账户内的资金补足义务，确保项目建设资金充足。

第五十条 开发企业使用保函置换重点监管资金后，拨付重点监管资金的，监管银行应在3个工作日内将相关信息通知出函银行，出函银行要督促开发企业向监管账户内补足差额资金（拨付资金×保函置换预售监管资金的比例），保函金额相应下调，确保监管账户内资金始终不低于项目竣工交付所需的资金额度的70%。如开发企业未向监管账户内补足差额资金，保函金额不得调整。监管银行、出函银行发现开发企业违规使用资金，或在预售资金拨付后未及时补足差额资金，应及时报告项目辖区住房建设行政主管部门、开发区管委会及金融管理部门。

项目辖区住房建设行政主管部门、开发区管委会应参照本细则第三十一条加强对项目建设进度的监督检查，每两周应检查不少于1次，检查结果应在检查后一个工作日内上传至监管系统备查。

第五十一条 在保函有效期内，如监管账户内剩余资金不足以支付项目工程款，出函银行应立即履约垫付，在保函额度内支付扣除账户内剩余资金后的差额部分。

第五十二条 有下列情况之一的，保函终止：

（一）监管项目完成不动产首次登记；

（二）保函到期前，开发企业已按项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会要求将对应资金存入监管账户的；

（三）出函银行已将剩余全部索赔金额存入监管账户的；

（四）已重新开立保函的；

（五）监管银行、出函银行发现该项目存在重大风险隐患，向项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会提出终止申请，开发企业已将对应资金存入监管账户，并经项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会审批同意后提前终止的。

第五十三条 保函出现终止事项，由开发企业与出函银行提出申请，经监管银行审核同意后，向项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会申请注销保函，申请时开发企业与出函银行应向项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会提交以下资料：

（一）注销保函申请表（附件16）；

（二）证明保函出现终止事项的相关材料；

（三）监管银行同意注销的证明文件；

（四）法定代表人和经办人身份证明、委托书。

项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会同意注销的，向开发企业与出函银行出具保函注销通知书（附件17）并退还保函正本，不同意注销的，出具保函不予注销通知书（附件18）。

第五十四条 自保函开立日至到期或失效日，开发企业不得变更监管银行。

第五十五条 监管项目发生索赔事项时，监管银行应当在收到项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会出具的商品房预售资金监管项目索赔通知及委托书后，要求出函银行按照约定期限予以赔付，索赔金额以项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会核算为准。保函出具银行或转开银行未按约定赔付的，不得新承接商品房预售资金监管业务，各区县住房建设行政主管部门、开发区管委会不得再接收该行新出具的保函；索赔事项未解决前，监管银行不得新承接商品房预售资金监管业务。

第十章 不明入账及冲正处理

第五十六条 购房人通过售楼部临时网点、商业银行网点柜台、手机银行、网银转账等方式交存购房款或者各商业银行发放购房贷款形成不明资金入账的，开发企业应当配合监管银行予以清分确认，将不明入账关联至对应房屋。

第五十七条 因开发企业、商业银行或购房人将预售资金错误划入监管账户等原因，造成应收存至监管账户的预售资金与实际入账资金不符，开发企业申请冲正的，应向项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会提交以下资料：

（一）冲正申请表（附件19）；

（二）预售资金错误划入监管账户的相关证明材料；

（三）法定代表人和经办人身份证明、委托书；

（四）其他必要证明材料。

第五十八条 项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会应在收到资料后2个工作日内办理完毕，同意冲正的，向开发企业出具冲正通知书（附件20），不同意冲正的，出具不予冲正通知书（附件21）。

第十一章 监管解除

第五十九条 监管项目办理不动产首次登记后，开发企业办理解除监管业务的，应向项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会提交以下资料：

（一）商品房预售资金监管协议解除申请表（附件4）；

（二）不动产首次登记证明；

（三）监管银行同意解除的证明文件；

（四）法定代表人和经办人身份证明、委托书。

第六十条 项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会应在收到资料后2个工作日内办理完毕，同意解除的，向开发企业出具商品房预售资金监管协议解除通知书（附件5），不同意解除的，出具商品房预售资金监管协议不予解除通知书（附件6）。

第十二章 监督管理

第六十一条 开发企业违规收取、支出、使用商品房预售资金或存在其他违法违规行为的，项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会可依法依规采取暂停保函置换重点监管资金、暂停房屋网签销售、暂停新申请预售许可、记入开发企业信用档案等惩戒措施，并将有关情况通报至企业总部所在地住房建设行政主管部门；情节严重的，由项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会报告属地人民政府、管委会和市级相关部门实施联合惩戒。

因开发企业违规挪用或商业银行违规划转预售资金造成项目烂尾或其他严重后果的，由项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会移送公安部门行刑衔接，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六十二条 监管银行违反预售资金监管相关规定或未按照相关协议约定，擅自收存、清分以开发企业名义转入的资金，未按规定监控、反馈购房贷款入账情况，擅自拨付资金、扣划重点监管资金用以归还开发贷款或存在其他违规行为的，项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会可暂停其在本辖区内新承接商品房预售资金监管业务资格，情节严重的，可向市住房建设行政主管部门申请暂停其在西安市范围内（含西咸新区）新承接商品房预售资金监管业务资格，并将违规事实通报西安住房公积金管理中心及人行营管部、银保监部门等金融监管机构。

购房贷款发放银行未按规定将购房贷款直接划转至监管账户的，一经查实，3年内不得作为监管银行在我市新承接预售资金监管业务，不得出具保函置换重点监管资金。

商业银行使用非监管账户主动收取预售资金、发现预售资金入账异常未及时上报或存在其他违规行为的，住房建设行政主管部门可按相关协议约定暂停其新承接商品房预售资金监管业务资格。

第六十三条 勘察、设计、施工、监理单位提供虚假材料或采取其他方式协助开发企业违规支取预售款的，除由住房建设行政主管部门依法依规处理外，还应依法承担其他法律责任。

第六十四条 各区县住房建设行政主管部门、开发区管委会及银行工作人员在预售资金监管过程中，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、泄露工作秘密的，依法依规给予处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十三章 附则

第六十五条 本细则由市住房建设行政主管部门、人行营管部、市金融工作局、市住房公积金管理部门负责解释。

第六十六条 本细则自2022年X月1日起施行，有效期5年。现有规定与本细则规定不一致的，以本细则为准。国家、省、市有新规定的，按新规定执行。

附件：1. 商品房预售资金监管协议变更申请表

2. 商品房预售资金监管协议变更通知书

3. 商品房预售资金监管协议不予变更通知书

4. 商品房预售资金监管协议解除申请表

5. 商品房预售资金监管协议解除通知书

6. 商品房预售资金监管协议不予解除通知书

7. 重点监管资金拨付申请表

8. 商品房项目建设进度现场勘察情况表

9. 重点监管资金同意拨付通知书

10. 重点监管资金不予拨付通知书

11. 商品房预售资金保函示范文本

12. 保函置换重点监管资金申请表

13. 西安市商品房预售资金监管协议补充协议

14. 保函置换重点监管资金拨付申请表

15. 保函置换重点监管资金拨付通知书

16. 注销保函申请表

17. 保函注销通知书

18. 保函不予注销通知书

19. 商品房预售资金冲正申请表

20. 商品房预售资金冲正通知书

21. 商品房预售资金不予冲正通知书

附件1

商品房预售资金监管协议变更申请表

办件号：（系统自动生成）

| 申请人 （企业名称） |  |
| --- | --- |
| 委托代理人 |  |
| 联系方式 |  |
| 监管协议备案号 |  |
| 监管项目名称 |  |
| 监管楼幢范围 |  |
| 监管银行名称 |  |
| 监管账户户名 |  |
| 监管账号 |  |
| 申请变更事项 | □变更重点监管额度：变更前为_____万元；变更后为_____万元。 □变更其他信息_______________ |
| 变更原因 |  |
| 本公司保证所提交以上信息及要件均真实准确，如有不实愿承担相应法律责任。 法定代表人（签章）： 申请人（企业公章）： 委托代理人（签章）： 年 月 日 |  |

附件2

商品房预售资金监管协议变更通知书

办件号：（系统自动生成）

| 监管项目名称 |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 委托代理人 |  |
| 联系方式 |  |
| 监管协议备案号 |  |
| 监管楼幢范围 |  |
| 监管银行名称 |  |
| 监管账户户名 |  |
| 监管账号 |  |
| 申请变更事项 | □变更重点监管额度：变更前为_____万元；变更后为_____万元。 □变更其他信息_______________ |
| 变更原因 |  |
| 经研究，我单位同意变更监管协议。 年 月 日 |  |

附件3

商品房预售资金监管协议不予变更通知书

办件号：（系统自动生成）

| 监管项目名称 |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 委托代理人 |  |
| 联系方式 |  |
| 监管协议备案号 |  |
| 监管楼幢范围 |  |
| 监管银行名称 |  |
| 监管账户户名 |  |
| 监管账号 |  |
| 申请变更事项 | □变更重点监管额度：变更前为_____万元；变更后为_____万元。 □变更其他信息 |
| 变更原因 |  |
| 因______________________________________原因，我单位不同意变更监管协议。 年 月 日 |  |

附件4

商品房预售资金监管协议解除申请表

办件号：（系统自动生成）

| 申请人 （企业名称） |  |
| --- | --- |
| 委托代理人 |  |
| 联系方式 |  |
| 监管协议备案号 |  |
| 监管项目名称 |  |
| 监管楼幢范围 |  |
| 监管银行名称 |  |
| 监管账户户名 |  |
| 监管账号 |  |
| 监管账户余额（元） |  |
| 解除协议原因 | □变更监管银行 □变更监管账号 □所有监管楼幢已于 年 月 日办理不动产首次登记 □其他 |
| 本公司保证所提交以上信息及要件均真实准确，如有不实愿承担相应法律责任。 法定代表人（签章）： 申请人（企业公章）： 委托代理人（签章）： 年 月 日 |  |

附件5

商品房预售资金监管协议解除通知书

办件号：（系统自动生成）

| 监管项目名称 |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 委托代理人 |  |
| 联系方式 |  |
| 协议解除申请表办件号 |  |
| 监管协议备案号 |  |
| 监管楼幢范围 |  |
| 监管银行名称 |  |
| 监管账户户名 |  |
| 监管账号 |  |
| 监管账户余额（元） |  |
| 解除协议原因 | □变更监管银行 □变更监管账号 □已于 年 月 日为该项目办理不动产首次登记 □其他 |
| 经研究，我单位同意解除监管协议。 年 月 日 |  |

附件6

商品房预售资金监管协议不予解除通知书

办件号：（系统自动生成）

| 监管项目名称 |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 委托代理人 |  |
| 联系方式 |  |
| 协议解除申请表办件号 |  |
| 监管协议备案号 |  |
| 监管楼幢范围 |  |
| 监管银行名称 |  |
| 监管账户户名 |  |
| 监管账号 |  |
| 监管账户余额（元） |  |
| 解除协议原因 | □变更监管银行 □变更监管账号 □已于 年 月 日为该项目办理不动产首次登记 □其他 |
| 因______________________________________原因，我单位不同意解除监管协议。 年 月 日 |  |

附件7

重点监管资金拨付申请表

办件号：（系统自动生成）

| 监管项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管协议备案号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管账户户名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管楼幢范围 |  |  |  | 资金使用节点 |  | （如：1/3节点~2/3节点） |  |  |
| 项目施工进度及验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点监管资金额度（元） |  |  |  | 累计已申请重点监管资金占重点监管资金总额比例（包含本次）（%） |  |  |  |  |
| 本次申请金额（元） |  |  |  | 资金用途 |  |  |  |  |
| 本次申请金额大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 收款单位账户名称 |  | 收款单位开户银行 |  | 收款单位账号 |  | 金额（元） | 资金用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / |  |  |  |  |  |  | / |
| 本公司保证所提交以上信息及材料均真实准确，如有不实愿承担相应法律责任。 法定代表人（签章）: 申请人（企业公章）: 委托代理人（签章）: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

商品房项目建设进度现场勘察情况表

办件号：（系统自动生成）

| 监管项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |
| 监管项目地址 |  |  |  |
| 本次勘察楼幢 |  |  |  |
| 监管项目委托代理人 |  | 联系电话 |  |
| 监管协议备案号 |  |  |  |
| 施工进度节点 | ¨建设层数达三分之一 ¨建设层数达三分之二 ¨主体结构验收完成 ¨外墙装饰完成 ¨内外装饰装修完成 ¨竣工验收完成 ¨竣工验收备案完成 |  |  |
| 具体进度 |  |  |  |
| 项目现场负责人确认签字 |  |  |  |
| 勘察意见 | 勘察人员签名： |  |  |
| 说明 | 该表格需分楼幢填写，每个楼幢每个节点需填写一张表格 |  |  |

附件9

重点监管资金同意拨付通知书

办件号：（系统自动生成）

| 监管项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拨付申请办件号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管协议备案号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管账户户名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金使用节点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点监管资金总额（元） |  |  |  | 累计已申请重点资金占重点监管资金总额比例（包含本次）（%） |  |  |  |  |
| 本次拨付金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次拨付金额大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 收款单位账户名称 |  | 收款单位开户银行 |  | 收款单位账号 | 金额（元） |  | 资金用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / |  |  |  |  |  |  | / |
| 经审核，我单位同意拨付重点监管资金。 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件10

重点监管资金不予拨付通知书

办件号：（系统自动生成）

| 监管项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 拨付申请办件号 |  |  |  |  |  |  |
| 监管协议备案号 |  |  |  |  |  |  |
| 监管银行 |  |  |  |  |  |  |
| 监管账户户名 |  |  |  |  |  |  |
| 监管账号 |  |  |  |  |  |  |
| 资金使用节点 |  |  |  |  |  |  |
| 本次申请金额（元） |  |  |  |  |  |  |
| 本次申请金额大写 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 收款单位账户名称 |  | 收款单位开户银行 | 收款单位账号 | 金额（元） | 资金用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / |  |  |  |  | / |
| 因______________________________原因，我单位不同意拨付重点监管资金。 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件11

商品房预售资金保函示范文本

保函编号：                   （由保函开具银行填写）

开立日期：      年    月    日

致受益人：             （区县住房建设行政主管部门、开发区管委会）

鉴于      年      月      日与            公司（以下简称开发企业）签订的                  项目商品房预售资金监管协议，项目信息如下：

项目名称：

监管范围：             #楼

监管账户开户行名称：

监管账户户名：

监管账户账号：

商品房预售资金监管协议书编号：

预售资金重点监管额度：

我行在开发企业的请求下，同意就开发企业履行商品房预售资金监管相关规定的各项义务情形向贵单位提供不可撤销的担保责任。为此特承诺如下：

1.本保函为不可撤销的见索即付性保函。

2.我行在本保函项下担保金额为            （大写）元

3.我行将监督开发企业按规定使用保函置换的监管资金，优先用于项目工程建设、偿还项目到期债务等，不得用于购置土地、新增其他投资、偿还股东借款等。

4.保函置换重点监管资金后，重点监管资金拨付使用的，我行将督促开发企业向监管账户内补足差额资金（拨付资金×保函置换预售监管资金的比例），担保金额相应下调，确保监管账户内资金始终不低于项目竣工交付所需的资金额度的70%。如开发企业未向监管账户内补足差额资金，担保金额不得调整。

5.保函有效期内，如发生以下情形之一的：

（1）开发企业拖欠建筑安装、区内配套建设等费用；

（2）开发企业与购房人解除商品房买卖合同后，未在约定时间内退还房款的；

（3）保函到期前30日内未重新开立保函，且开发企业未在保函到期日10个工作日之前，将未达节点的重点监管资金存入监管账户的；

（4）开发企业未按规定使用保函置换的监管资金；

（5）预售项目发生质量事故；

（6）房地产开发企业存在严重违法违规行为，影响工程建设；

（7）主管部门认定的其他情形。

我行将在收到贵单位书面索赔通知后，将赔付资金于5个工作日内存入监管账户或指定账户，不以任何理由对抗索赔请求。

6.索赔通知应列明索赔金额和索赔事项。同时，应当由贵单位法定代表人或授权代理人签字并加盖公章。

7.贵单位、开发企业及监管银行协商变更商品房预售资金监管协议书内容的，应当事先书面征得我行的同意，否则我行仅在原保证范围内承担保证责任。

8.本保函不可转让。同时本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。

9.本保函自      年   月   日起生效，于本监管项目完成不动产首次登记之日到期，且期限不得超过三年。

10.发生如下情况，贵单位应对本保函办理终止手续：

（1）监管项目完成不动产首次登记的；

（2）保函到期前已将未达节点的重点监管资金存入监管账户的；

（3）剩余全部索赔金额已存入监管账户的；

（4）己重新开立保函的。

11.贵单位向我行出具同意保函终止的书面文件并退回保函正本。但是不论本保函正本是否退回我行，我行在本保函项下的义务和责任均于贵单位所出具的同意保函终止的书面文件签发之日起自动解除。

12. 本保函受中华人民共和国法律管辖并据其解释。因履行本保函所发生或与本保函有关的一切争议，双方应协商解决。协商不成时，当事人均可依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

13.本保函项下或与本保函相关的任何通知、要求或其他文件均应以书面形式作出，并发送至以下地址或我行通知贵单位的任何替代地址：

收件人：

地址：

邮编：

联系电话：

保证人：（保函出具银行或转开银行盖章）

负责或授权代理人（签名）：

签发日期：

附件12

保函置换重点监管资金申请表

办件号：（系统自动生成）

| 申请人 （开发企业、出函银行） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 监管项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 监管协议备案号 |  |  |  |  |  |  |
| 监管账户户名 |  |  |  |  |  |  |
| 监管账号 |  |  |  |  |  |  |
| 重点监管资金额度（元） |  |  | 重点监管资金余额（元） |  |  |  |
| 确保项目竣工交付所需资金（元） |  |  | 保函可置换最高金额（元） |  |  |  |
| 监管银行 |  | 出函银行 |  |  |  |  |
| 监管银行联系人 |  | 出函银行联系人 |  |  |  |  |
| 监管银行联系电话 |  | 出函银行联系电话 |  |  |  |  |
| 监管银行地址 |  | 出函银行地址 |  |  |  |  |
| 申请保函置换重点监管资金数额（元） |  | 保函编号 |  |  |  |  |
| 本公司保证所提交以上信息及要件均真实准确，如有不实愿承担法律和经济责任。 法定代表人（签章）： 申请人（企业公章）： 委托代理人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件13

西安市商品房预售资金监管协议补充协议

甲方（项目辖区住房建设行政主管部门或开发区管委会）：

乙方（监管银行）:

丙方（开发企业）:

根据《关于印发<西安市商品房预售资金监督管理办法>的通知》（市建发〔2021〕28号，以下简称《办法》）、《西安市商品房预售资金监督管理实施细则》（以下简称《细则》，文号待定）有关规定，就丙方凭              （出函银行）出具保函免除同等额度的资金监管事宜，经三方协商一致，现就坐落于                     的                  项目，监管账户名称                   ，监管账号                     ，监管协议编号             的银行保函事项达成如下协议：

一、丙方委托                     （出函银行）为本项目出具的编号为      的见索即付保函，以免除与担保金额同等额度的重点资金监管。自保函开立日至到期日，丙方不得变更资金监管银行。

二、丙方要按规定使用保函置换的监管资金，优先用于项目工程建设、偿还项目到期债务等，不得用于购置土地、新增其他投资、偿还股东借款等。乙方要按约定承担监管账户内的资金补足义务，确保项目建设资金充足。

三、乙方已对保函的真实性、合法性、出函银行赔付能力、赔付责任等进行审核，确认保函合法且出函银行具备赔付能力后，乙方方可同意接收保函。

四、乙方审核的银行保函应包括以下内容：

（一）出具主体：监管评级4级及以下或资产规模低于5000亿元的商业银行不得开展保函置换监管资金业务。商业银行不得向作为本银行主要股东、控股股东或关联方的开发企业出具保函置换监管资金。企业集团财务公司等非银行金融机构不得出具保函置换监管资金。

（二）担保金额：即保函置换金额为           元。

（三）保函期限：自保函生效之日起至解除资金监管之日止，最长不得超过三年。

（四）赔付责任：在保函有效期内，出函银行不能以任何理由对抗索赔。索赔金额上限为担保金额。

五、重点监管资金拨付使用时，乙方应在3个工作日内将相关信息通知出函银行。开发企业向监管账户内补足差额资金（拨付资金×保函置换预售监管资金的比例）后，保函金额相应下调，确保监管账户内资金始终不低于项目竣工交付所需的资金额度的70%。如开发企业未向监管账户内补足差额资金，保函金额不得调整。

六、保函开具银行未按约定履行赔付义务，甲方将上报市住房建设行政部门暂停乙方或其上级行在西安市新承接预售资金监管业务至索赔事项涉及问题解决之日。

七、本协议生效后，甲方依据《办法》及《细则》规定，为丙方办理保函置换重点监管资金手续。

八、本协议作为《西安市商品房预售资金监管协议》（编号    ）的补充，与原协议具有同等法律效力。

九、本协议经三方法定代表人签字或盖章并加盖公章后生效，到项目办理解除监管后终止。

本协议一式三份，三方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：        乙方（公章）：     丙方（公章）：

法定代表人：          法定代表人：       法定代表人：

年 月 日               年 月 日          年 月 日

附件14

保函置换重点监管资金拨付申请表

办件号：（系统自动生成）

| 申请人 （企业名称） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 监管项目名称 |  |  |  |  |  |
| 监管协议备案号 |  |  |  |  |  |
| 监管银行 |  |  |  |  |  |
| 监管账户户名 |  |  |  |  |  |
| 监管账号 |  |  |  |  |  |
| 重点监管资金余额（元） |  | 确保项目竣工交付所需资金（元） |  |  |  |
| 保函可置换最高金额（元） |  | 本次申请置换金额（元） |  |  |  |
| 保函编号 |  | 保函累计置换金额（元）（不含本次） |  |  |  |
| 收款单位账户名称 |  |  |  |  |  |
| 收款单位开户银行 |  |  |  |  |  |
| 收款单位账号 |  |  |  |  |  |
| 本公司保证所提交以上信息及要件均真实准确，如有不实愿承担相应法律责任。 法定代表人（签章）： 申请人（企业公章）: 委托代理人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件15

保函置换重点监管资金拨付通知书

办件号：（系统自动生成）

| 监管项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |
| 委托代理人 |  | 联系电话 |  |
| 监管协议备案号 |  |  |  |
| 监管银行 |  |  |  |
| 监管账户户名 |  |  |  |
| 监管账号 |  |  |  |
| 重点监管资金余额（元） |  | 确保项目竣工交付所需资金（元） |  |
| 保函可置换最高金额（元） |  | 本次申请置换金额（元） |  |
| 保函编号 |  | 保函累计置换金额（元）（不含本次） |  |
| 收款单位账户名称 |  |  |  |
| 收款单位开户银行 |  |  |  |
| 收款单位账号 |  |  |  |
| 经研究，我单位同意拨付。 年 月 日 |  |  |  |

附件16

保函注销申请表

办件号：（系统自动生成）

| 申请人 （开发企业、出函银行） |  |
| --- | --- |
| 委托代理人 |  |
| 联系电话 |  |
| 监管项目名称 |  |
| 监管协议备案号 |  |
| 监管银行 |  |
| 监管账户户名 |  |
| 监管账号 |  |
| 申请注销保函编号 |  |
| 保函金额（元） |  |
| 注销原因 | □完成不动产首次登记 □保函到期前已在监管账户存入对应资金 □索赔金额已存入监管账户 □已重新开立保函，新保函编号为 □其他： |
| 本公司保证所提交以上信息及要件均真实准确，如有不实愿承担相应法律责任。 法定代表人（签章）： 申请人（企业公章）: 委托代理人（签章）： 年 月 日 |  |

附件17

保函注销通知书

办件号：（系统自动生成）

| 监管项目名称 |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 委托代理人 |  |
| 联系电话 |  |
| 注销保函申请办件号 |  |
| 监管协议备案号 |  |
| 监管银行 |  |
| 监管账户户名 |  |
| 监管账号 |  |
| 注销保函编号 |  |
| 保函金额（元） |  |
| 注销原因 | □完成不动产首次登记 □保函到期前已在监管账户存入对应资金 □索赔金额已存入监管账户 □已重新开立保函，新保函编号为 □其他： |
| 经研究，我单位同意注销。 年 月 日 |  |

附件18

保函不予注销通知书

办件号：（系统自动生成）

| 监管项目名称 |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 委托代理人 |  |
| 联系电话 |  |
| 注销保函申请办件号 |  |
| 监管协议备案号 |  |
| 监管银行 |  |
| 监管账户户名 |  |
| 监管账号 |  |
| 注销保函编号 |  |
| 保函金额（元） |  |
| 注销原因 | □完成不动产首次登记 □保函到期前已在监管账户存入对应资金 □索赔金额已存入监管账户 □已重新开立保函，新保函编号为 □其他： |
| 因 原因，我单位不同意注销保函。 年 月 日 |  |

附件19

商品房预售资金冲正申请表

办件号：（系统自动生成）

| 申请人 （企业名称） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 监管项目名称 |  |  |  |
| 监管协议备案号 |  |  |  |
| 监管账户户名 |  |  |  |
| 监管账号 |  |  |  |
| 监管银行 |  |  |  |
| 申请冲正金额（元） |  |  |  |
| 申请冲正金额大写 |  |  |  |
| 冲正类型 |  | 交款单号/出款单号 |  |
| 冲正原因 |  |  |  |
| 本公司保证所提交以上信息及要件均真实准确，如有不实愿承担相应法律责任。 法定代表人（签章）： 申请人（企业公章）： 委托代理人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

附件20

商品房预售资金冲正通知书

办件号：（系统自动生成）

| 监管项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 冲正申请办件号 |  |  |  |
| 监管协议备案号 |  |  |  |
| 监管账户户名 |  |  |  |
| 监管账号 |  |  |  |
| 监管银行 |  |  |  |
| 冲正金额（元） |  |  |  |
| 冲正金额大写 |  |  |  |
| 冲正类型 |  | 交款单号/出款单号 |  |
| 冲正原因 |  |  |  |
| 经核实，我单位同意冲正。 年 月 日 |  |  |  |

附件21

商品房预售资金不予冲正通知书

办件号：（系统自动生成）

| 监管项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 冲正申请办件号 |  |  |  |
| 监管协议备案号 |  |  |  |
| 监管账户户名 |  |  |  |
| 监管账号 |  |  |  |
| 监管银行 |  |  |  |
| 冲正金额（元） |  |  |  |
| 冲正金额大写 |  |  |  |
| 冲正类型 |  | 交款单号/出款单号 |  |
| 冲正原因 |  |  |  |
| 因 原因，本单位不同意冲正。 年 月 日 |  |  |  |